Таблица 8 – Перечень дорог общего пользования местного значения Новотитаровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Протяженность, км** | **Ширина проезжей части** | **Кол-во полос** | **Покрытие** | **Периоды реализации** | **Мероприятия** |
| **ст. Новотитаровская** |
| 1 | Ул. 8 Марта | 1,6 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 1,6 км |
| 2 | Ул. Броварца | 0,7 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км |
| 3 | Ул. Восточная | 1,8 | 4 | 2 | Гравий, асфальт | 2023-2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,8 км |
| 4 | Ул. Выгонная | Общая 6,29 | 6,5 | 2 | Гравий, асфальт, грунт | 20202018-2022 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,968 кмРемонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 5,322 км |
| 5 | Ул. Гоголя | 1,5 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,5 км |
| 6 | Ул. Гражданкина | 0,45 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,45 км |
| 7 | Ул. Дзержинского | 1,0 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,0 км |
| 8 | Ул. Ейское Шоссе | 0,8 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,8 км |
| 9 | Ул. Заречная | 5,0 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 5,0 км |
| 10 | Ул. Интернациональная | 0,5 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,5 км |
| 11 | Ул. Казачья | 0,6 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км |
| 12 | Ул. Калинина | 1,2 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,2 км |
| 13 | Ул. Кирова | 1,8 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 1,8 км |
| 14 | Ул. Кислицина | 0,3 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,3 км |
| 15 | Ул. Коммунаров | 3,5 | 56 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 3,5 км |
| 16 | Ул. Королева | 0,6 | 5 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км |
| 17 | Ул. Крайняя | 1,3 | 6 | 2 | Асфальт | 2023-2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,3 км |
| 18 | Ул. Красноармейская | 1,85 | 6 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,85 км |
| 19 | Ул. Краснодарская | Общая 2,2 | 5,4-7 | 2 | Гравий, асфальт | 20202021-2027 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,498 кмРемонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,702 км |
| 20 | Ул. Крупской | 1,4 | 5 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 1,4 км |
| 21 | Ул. Кубанская | 0,3 | 4 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,3 км |
| 22 | Ул. Кузнечная | 1,1 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 1,1 км |
| 23 | Ул. Кутузова | 0,9 | 4 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,9 км |
| 24 | Ул. Леваневского | 2 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 2,0 км |
| 25 | Ул. Ленина | 0,93 | 6 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,93 км |
| 26 | Ул. Лермонтова | 0,46 | 4 | 2 | Грунт, гравий | 2023-2027 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,46 км |
| 27 | Ул. Ломоносова | 0,7 | 5 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км |
| 28 | Ул. Луговая | 0,4 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,4 км |
| 29 | Ул. Луначарского | 7,15 | 56 | 2 | Грунт, гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 7,15 км |
| 30 | Ул. Мира | 0,4 | 6 | 2 | Гравий, грунт | 2018-2022 |  Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км |
| 31 | Ул. Невского | 0,45 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,45 км |
| 32 | Ул. Октябрьская | 4,9 | 4 | 2 | Грунт, гравий | 2023-2027 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 4,9 км |
| 33 | Пер. Геологов | 0,1 | 4 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,1 км |
| 34 | Пер. Кислицина | 0,07 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,07 км |
| 35 | Пер. Коккинаки | 0,3 | 4 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,3 км |
| 36 | Пер. Кочубея | 0,11 | 4 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,11 км |
| 37 | Пер. Кутузова | 0,25 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,25 км |
| 38 | Пер. Ленина | 0,6 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км |
| 39 | Пер. Малый | 0,2 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,2 км |
| 40 | Пер. Мира | 0,15 | 4 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,15 км |
| 41 | Пер. Молодежный | 0,4 | 4 | 2 | Асфальт | 2028-2032 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км |
| 42 | Пер. Новотитаровский | 0,4 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2028-2032 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км |
| 43 | Пер. Прямой | 0,25 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,25 км |
| 44 | Пер. Светлый | 0,1 | 5 | 2 | Асфальт | 2023-2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,1 км |
| 45 | Пер. Трудовой | 0,25 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,25 км |
| 46 | Ул. Первомайская | 1,1 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 1,1 км |
| 47 | Ул. Подгорная | 0,7 | 5 | 2 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км |
| 48 | Ул. Почтовая | 1,9 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2028-2032 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,9 км |
| 49 | Ул. Привокзальная | 1,8 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,8 км |
| 50 | Ул. Прогонная | 1,6 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 1,6 км |
| 51 | Ул. Продольная | 1,7 | 5 | 2 | Асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,7 км |
| 52 | Ул. Пролетарская | 1,1 | 4 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 1,1 км |
| 53 | Ул. Революционная | 2,1 | 4 | 2 | Грунт, гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 2,1 км |
| 54 | Ул. Розы Люксембург | 1,5 | 5 | 2 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,5 км |
| 55 | Ул. Российская | 0,5 | 5 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,5 км |
| 56 | Ул. Свободная | 1,1 | 5 | 2 | Асфальтгрунт | 2018-2022 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,7 км |
| 57 | Ул. Сельская | 3,0 | 5 | 2 | Асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 3,0 км |
| 58 | Ул. Советская | общая2,1 | 5,6-9,2 | 2 | Гравийасфальт | 20202020-2027 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,189 кмРемонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,911 км |
| 59 | Ул. Солидарности | 0,7 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км |
| 60 | Ул. Солнечная | 0,6 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км |
| 61 | Ул. Степная | 4,95 | 5 | 2 | ГравийАсфальтгрунт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 4,95 км |
| 62 | Ул. Таманская | 0,6 | 5 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км |
| 63 | Ул. Тельмана | 0,958 | 6 | 2 | асфальт | 2020 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,958 км |
| 64 | Ул. Толстого | 0,6 | 5 | 2 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км |
| 65 | Ул. Шевченко | 0,85 | 4 | 2 | Гравийгрунт | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,45 км |
| 66 | Ул. Школьная | 0,4 | 5 | 2 | Асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км |
| 67 | Ул. Ф. Энгельса | 1,3 | 4 | 2 | Гравий | 2023-2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,3 км |
| ***х. Карла Маркса*** |
| 68 | Ул. Белевцы | 0,75 | 4 | 1 | Грунт, гравий | 2023-2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,55 км |
| 69 | Ул. Южная | 6,5 | 5 | 1 | Гравий, асфальт | 2018-2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 6,5 км |
| ***с. Примаки*** |
| 70 | с. Примаки | 2,0 | 5 | 1 | Гравий | 2018-2022 | Подсыпка гравием протяженностью 2,0 км |
| ***х. Осечки*** |
| 71 | х. Осечки | 1,5 | 4 | 1 | Гравий | 2028-2032 | Подсыпка гравием протяженностью 1,5 км |