Техническое задание на выбор исполнителя по проектно-изыскательским работам научно-прикладного характера

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Разработка проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт ул.Красноармейская от ул.Луначарского до ул.Крайняя». |
| 2 | Место, срок и условия выполнения работ | Место проведения работ: Новотитаровское сельское поселение Динского района. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта; окончание выполнения работ – 120 дней с момента заключения контракта. Экспертиза проводится Заказчиком. |
| 3 | Объем работ | Согласно приложению № 1 «Сметы на проектные работы» к настоящему техническому заданию. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 494 401 рублей. |
| 5 | Вид цены | Твердая цена. |
| 6 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения контракта в соответствии с объемами и условиями документации по торгам и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Аванс 30%, оплата выполненных работ в течение 15 дней с момента подписания форм КС-2, КС-3. |
| 8 | Перечень этапов и разделов проектных работ | Получение технических условий (предоставляет Заказчик); Инженерные изыскания; Проектные работы; Согласования. |
| 9 | Технические требования | Согласно "Порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ", утвержденных Федеральной дорожной службой РФ № 237 от 13.07.1999 г. |
| 10 | Копии документов: подтверждение соответствия участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательст-вом РФ, опыт работы | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам. |
| 11 | Требования к безопасности проектируемых зданий и сооружений | Согласно требованиям: СНиП 02.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог». ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения, Знаки дорожные. Общие технические требования». |
| 12 | Требования к сроку гарантии и качеству выполняемых работ | Согласно ст.761 ГК РФ |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Заказчик осуществляет контроль и приемку выполненных работ. Проектная организация в срок, предусмотренный контрактом, при сдаче выполненных работ представляет: - Акты выполненных работ – 2 экз. - Проектно-сметная документация – 3 экз. |

Глава Новотитаровского

сельского поселения									     С.К. Кошман