ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2022 годы»», 2018 год

1 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | 2018 | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Повышение уровня благоустройства Новотитаровского сельского поселения |
| 11. | Задача | 1.Организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования. 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 1 100,0 | 1 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 1 100,0 | 1 100,0 | Формирование на дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека, создание для детей мир воображения, развитие их физических способностей, решение проблем с парковками, вовлечение населения в самостоятельное управление многоквартирными домами и повышение ответственности жителей к объектам благоустройства, облагораживание архитектурного облика жилой застройки, обеспечение физической и пространственной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1 100,0 | 1 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 1 100,0 | 1 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     И.А. Капралев

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2022 годы», 2018год

1 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 424 от 31.10.2017г., внесение изм. №92 от 06.03.2018г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 1 100,0 |  |  |  | 1 100,0 |  |  | 110,6 |  |  |  | 110,6 |  | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 по программе « Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 1 100,0 |  |  |  | 1 100,0 |  |  | 110,6 |  |  |  | 110,6 |  | Выполнено частично |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                       И.А. Капралев

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2022 годы», 2018год   1 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 424 от 31.10.2017г., внесение изм. №92 от 06.03.2018г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2022 годы» |
| Цель: Повышение уровня благоустройства Новотитаровского сельского поселения |
| Задача:1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 1.Целевой показатель: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед.тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования из Федерального бюджета по программе « Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2020 годы». Денежные средства перенаправлены на подготовку проектно-сметной документации для вступления в программу « Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2020 годы» на 2019 год. |
| 2.Целевой показатель: доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Целевой показатель: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Целевой показатель: Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Целевой показатель: Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | Ед.тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Целевой показатель: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     И.А. Капралев