|  |
| --- |
|  |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2016 год

2 квартал

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования\*,  всего  (тыс.руб) | 2016 | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы  *(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения | | | | |
| 11. | Задача | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; повышение качества предоставляемых жилищно- коммунальных услуг; снижение потребления энергетических ресурсов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. | | | | |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 42 200,9 | 42 200,9 |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 42 200,9 | 42 200,9 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение количества потерь тепловой энергии; воды; повышение качества предоставляемых услуг жкх; улучшение экологического состояния окружающей среды | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 42 200,9 | 42 200,9 |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 42 200,9 | 42 200,9 |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса И.А. Капралев

Начальник финансово-экономического отдела А.А. Кожевникова

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2016год, 2 квартал**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 1009 от 02.11.2015г.,(изм. №119 от 11.02.2016г., №456 от 09.06.2016г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) \*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие*  *Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры* | Администрация Новотитаровского сельского поселения | 6 165,0 | 20493,0 | 15542,9 |  | 6 165,0 | 20493,0 | 15542,9 |  |  | 4279,0 |  |  |  | 4279,0 |  | не выполнено |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 | Администрация Новотитаровского сельского поселения | 6 165,0 | 20493,0 | 15542,9 |  | 6 165,0 | 20493,0 | 15542,9 |  |  | 4279,0 |  |  |  | 4279,0 |  | не выполнено |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса И.А. Капралев

Начальник финансово-экономического отдела А.А. Кожевникова

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2016год, 2 квартал**

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 1009 от 02.11.2015г., (изм. №119 от 11.02.2016г., №456 от 09.06.2016г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения»* | | | | | |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения | | | | | |
| Задача: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; повышение качества предоставляемых жилищно- коммунальных услуг; снижение потребления энергетических ресурсов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. | | | | | |
| Целевой показатель | Тыс. | 42 200,9 | 4 279,0 | 10,14 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса И.А. Капралев

Начальник финансово-экономического отдела А.А. Кожевникова